Филиал АО "РИР Энерго"-"Курская генерация"

Стандарт раскрытия информации теплоснабжающими организациями (согласно постановлению Правительства РФ от 26.01.2023 № 110)

Отчетный период -2025 год

Форма 13.Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их исполнении, об инвестиционных программах единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых в отношении видов деятельности, при осуществлении которых расчеты за товары (услуги) в сфере теплоснабжения осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения (за исключением деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения), об инвестиционных программах теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения и теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых в отношении видов деятельности, при осуществлении которых расчеты за товары (услуги) в сфере теплоснабжения осуществляются по регулируемым ценам  (тарифам) в сфере теплоснабжения (за исключением деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения)

(согласно приложению №1 к приказу ФАС России от 11.07.2023 № 449/23)

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | инвестиционная программа в целом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия и (или) группы мероприятий |  | Инвестиционная программа № 182 от 28.12.2020 АО "РИР Энерго" (филиал "Курская генерация") в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции объектов, на территории городского округа Курск на 2020-2035 годы |
| 2 | Дата утверждения инвестиционной программы |  | 28.12.2020 |
| 2.1 | дата внесения изменений в инвестиционную программу |  | 11.11.2025 |
| 3 | Цель инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, повышение надежности и энергетической эффективности |
| 4 | Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае наделения его законом субъекта Российской Федерации соответствующими полномочиями) |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| 5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  | Комитет по тарифам и ценам Курской области |
| 6 | Дата начала периода реализации инвестиционной программы/мероприятия и (или) группы мероприятий |  | 28.12.2020 |
| 7 | Дата окончания периода реализации инвестиционной программы/мероприятия и (или) группы мероприятий |  | 31.12.2035 |
| 11 | Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, содержащихся в инвестиционной программе |  |  |
| 11.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  |  |
|  | на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед.в год/км | х |
|  | на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед.в год/Гкал/час | х |
| 11.2 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,15 |
| 11.3 | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети |  |  |
|  | при передаче тепловой энергии | Гкал/кв.м | 3,02 |
|  | при передаче теплоносителя | тонн/кв.м | х |
| 11.4 | Величина технологических потерь |  |  |
|  | при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 500 391 |
|  | при передаче теплоносителя по тепловым сетям | тонн/год | 1 190 350 |
| 12 | Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, содержащихся в инвестиционной программе |  |  |
| 12.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  |  |
|  | на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед.в год/км |  |
|  | на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед.в год/Гкал/час |  |
| 12.2 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,16 |
|  | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети |  |  |
|  | при передаче тепловой энергии | Гкал/кв.м | 3,33 |
|  | при передаче теплоносителя | тонн/кв.м | 21,71 |
| 12.3 | Величина технологических потерь |  |  |
|  | при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 709 514,40 |
|  | при передаче теплоносителя по тепловым сетям | тонн/год | 4 625 651,63 |

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Инвестиционная программа № 182 от 28.12.2020 АО "РИР Энерго" (филиал "Курская генерация") в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции объектов, на территории городского округа Курск на 2020-2035 годы | Техническое подключение «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. С. Перовской- ул. Гайдара в городе Курске" | Строительство тепловой сети от УТ-2 до точки подключения на границе ЗУ Многопрофильная больница по пр. Плевицкой | Строительство тепловой сети от УТ-13 до общеобразовательной школы на 1600 мест по адресу: пр-т Н. Плевицкой г. Курск | Модернизация ТС на участке, ограниченном точками от ТК-43Б до НО-22 (ТМ №2 от КСЗР до ТК-38 с кадастровым номером: 46:29:000000:3410) |
| 8 | 2025 (план) | тыс. руб. | 494 374,78 | 4 384,85 | 12 383,86 | 6 650,14 | 51 636,37 |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. | 24 668,08 | 4 384,85 | 12 383,86 | 6 650,14 |  |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. | 367 845,08 |  |  |  | 49 969,70 |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. | 101 861,61 |  |  |  | 1 666,67 |
| 8.4. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Использование инвестиционных средств за отчетный период (2025 г) | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 487 115,95 | 0,00 | 528,19 | 6 650,14 | 51 507,65 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. | 8 427,57 |  | 528,19 | 6 650,14 |  |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. | 365 004,61 |  |  |  | 49 969,70 |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. | 113 683,76 |  |  |  | 1 537,95 |
| 9.5. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | - | нет | нет | нет | нет |

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участки №№ 18-20 тепловой сети от ТК-27 до ТК-27/6, протяженностью 1341,4 п.м.,ограниченного тепловыми камерами от ТК-27/1 до УТ-1 ул. Ольшанского г.Курска | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Пучкова-ул.50 Лет Октября (Тепловая магистраль №2 от камеры опуска до ТК-9) г. Курска | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Мирный проезд (Луч №2 от ТК61а до ТК-63а) г. Курска | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Кавказская – ул. Школьная (Луч №3 от ТК-6 до УТ-20) г. Курска | Модернизация луча №3 на участке от ТК-2 до ТК-4 ул. С. Саровского (Луч №3 от ТЭЦ-4 до ТК-6/2а, участок тепловой сети от ТК-4 до ТК-2 с кадастровым номером: 46:29:000000:3364) г. Курска |
| 8 | 2025 (план) | тыс. руб. | 1 049,42 | 99 705,89 | 904,85 | 697,87 | 1 090,00 |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. | 1 049,42 | 99 705,89 | 904,85 | 697,87 | 1 090,00 |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.4. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Использование инвестиционных средств за отчетный период (2025 г) | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 99 676,62 | 904,85 | 697,87 | 1 090,00 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. |  | 99 676,62 | 904,85 | 697,87 | 1 090,00 |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.5. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.6. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.7. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.8. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Актуализация схемы теплоснабжения г. Курска | Модернизация дымовой трубы ст. № 1 инв. № 00000901.3 ТЭЦ СЗР г. Курска | Реконструкция оборудования одноэтажного нежилого здания с пристройкой (НС № 12, кадастровый номер 46:29:000000:500) г. Курска | Замена насосного и регулирующего оборудования НС №11 г. Курска | Оснащение приборами учета ПНС №1,4 г. Курска | Строительство тепловой сети от ТК-80/11до ж.д.по адресу: г. Курск,ул. Хуторская, д.33, д.35. |
| 8 | 2025 (план) | тыс. руб. | 1 857,00 | 8 002,56 | 2 854,10 | 5 583,71 | 9 599,11 | 1 249,23 |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1 249,23 |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. |  | 8 002,56 | 2 854,10 | 5 583,71 | 9 195,38 |  |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. | 1 857,00 |  |  |  | 403,72 |  |
| 8.4. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Использование инвестиционных средств за отчетный период (2025 г) | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 1 857,00 | 13 540,71 | 2 854,10 | 5 576,97 | 0,00 | 1 249,23 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1 249,23 |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. |  | 13 540,71 | 2 854,10 | 5 576,97 |  |  |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. | 1 857,00 |  |  |  |  |  |
| 9.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Модернизация участка химводоочистки с установкой Na-кат.фильтра №2, 1-й ступени ФИПа 1-0,1-0,6 ТЭЦ-4 г. Курска | Модернизация котельного агрегата высокого давления №5 ТП-15 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | Модернизация водогрейного котла КВГМ-100 ст. №8 ТЭЦ-4 г. Курска | Модернизация парового котла ПК-4 (КТО-2) ТЭЦ-4 г. Курска | Модернизация ПЭН-2 Курской ТЭЦ-1 в рамках проведения капитального ремонта |
| 8 | 2025 (план) | тыс. руб. | 2 602,71 | 15 864,44 | 22 260,54 | 21 459,95 | 3 447,47 |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. | 2 602,71 | 15 864,44 | 22 260,54 | 21 459,95 | 3 447,47 |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.4. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Использование инвестиционных средств за отчетный период (2025 г) | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 2 602,71 | 15 864,44 | 24 633,34 | 21 459,95 | 3 447,47 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. | 2 602,71 | 15 864,44 | 24 633,34 | 21 459,95 | 3 447,47 |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.5. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.6. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.7. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.8. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Приобретение переносного ультразвукового расходомера | Поставка спецтехники для ремонта и обслуживания тепловых сетей г. Курска | Реконструкция ЦТП Центрального округа г. Курска | Реконструкция тепловой сети д. № 43б, 45б, 45а, 47б, 43, 45, 47, 49, 43а, 47а по ул. Союзная, д. № 2, 4, 6, 8 по ул.2-я Рабочая (46:29:101026:5386). | Реконструкция сети теплоснабжения к домам №№ 41а, 43 по ул. Дзержинского, картинной галерее по ул. Советская, 3, СК "Спартак", №№ 2, 4 по ул. К Либкнехта, №№ 12, 32 по ул. Луговая, д/с № 98, ДК ВОГ по ул. К. Либкнехта, 31, № 11 по ул. Большевиков (46:29:000000:4726) | Реконструкция узлов учета Сеймского округа внутриквартальных тепловых сетей "Комплекс теплоснабжения" |
| 8 | 2025 (план) | тыс. руб. | 777,00 | 23 797,31 | 159 336,13 | 23 004,20 | 7 276,08 | 6 900,00 |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. |  |  | 86 815,32 | 22 585,10 | 6 856,08 | 6 900,00 |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. | 777,00 | 23 797,31 | 72 520,81 | 419,10 | 420,00 |  |
| 8.4. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Использование инвестиционных средств за отчетный период (2025 г) | x | x | x | x | x | x |  |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 777,00 | 23 797,31 | 177 363,24 | 20 927,46 | 4 797,62 | 5 312,07 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. |  |  | 91 708,18 | 20 868,03 | 4 797,62 | 5 312,07 |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. | 777,00 | 23 797,31 | 85 655,06 | 59,43 |  |  |
| 9.5. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | нет | нет | да | да | да | да |