**Филиал АО "Квадра"-"Курская генерация"**

Стандарт раскрытия информации теплоснабжающими организациями*(согласно постановлению Правительства РФ от 26.01.2023 № 110)*

**Отчетный период -2024 год**

Форма 13.Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их исполнении, об инвестиционных программах единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых в отношении видов деятельности, при осуществлении которых расчеты за товары (услуги) в сфере теплоснабжения осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения (за исключением деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения), об инвестиционных программах теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения и теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых в отношении видов деятельности, при осуществлении которых расчеты за товары (услуги) в сфере теплоснабжения осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения (за исключением деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения)

(согласно приложению №1 к приказу ФАС России от 11.07.2023 № 449/23)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | инвестиционная программа в целом |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия и (или) группы мероприятий |  | Инвестиционная программа № 182 от 28.12.2020 ПАО "Квадра" (филиал "Курская генерация") в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции объектов, на территории городского округа Курск на 2020-2035 годы |
| 2 | Дата утверждения инвестиционной программы |  | 28.12.2020 |
| 2.1 | дата внесения изменений в инвестиционную программу |  | 01.10.2024 |
| 3 | Цель инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, повышение надежности и энергетической эффективности |
| 4 | Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае наделения его законом субъекта Российской Федерации соответствующими полномочиями) |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| 5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  | Комитет по тарифам и ценам Курской области |
| 6 | Дата начала периода реализации инвестиционной программы/мероприятия и (или) группы мероприятий |  | 28.12.2020 |
| 7 | Дата окончания периода реализации инвестиционной программы/мероприятия и (или) группы мероприятий |  | 31.12.2035 |
| 11 | Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, содержащихся в инвестиционной программе |  |  |
| 11.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  |  |
|  | на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед.в год/км | х |
|  | на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед.в год/Гкал/час | х |
| 11.2 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,15 |
| 11.3 | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети |  |  |
|  | при передаче тепловой энергии | Гкал/кв.м | 3,02 |
|  | при передаче теплоносителя | тонн/кв.м | х |
| 11.4 | Величина технологических потерь |  |  |
|  | при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 500 391 |
|  | при передаче теплоносителя по тепловым сетям | тонн/год | 1 190 350 |
| 12 | Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, содержащихся в инвестиционной программе |  |  |
| 12.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  |  |
|  | на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед.в год/км |  |
|  | на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед.в год/Гкал/час |  |
| 12.2 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,16 |
|  | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети |  |  |
|  | при передаче тепловой энергии | Гкал/кв.м | 3,19 |
|  | при передаче теплоносителя | тонн/кв.м | 21,75 |
| 12.3 | Величина технологических потерь |  |  |
|  | при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 682 456,49 |
|  | при передаче теплоносителя по тепловым сетям | тонн/год | 4 653 724,76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  | | | | | |
| Инвестиционная программа в целом | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Инвестиционная программа № 182 от 28.12.2020 ПАО "Квадра" (филиал "Курская генерация") в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции объектов, на территории городского округа Курск на 2020-2035 годы | Техническое присоединение объекта:" Жилой дом по ул.Хуторская 33.35" | Строительство тепловой сети от УТ-13 до общеобразовательной школы на 1600 мест по адресу: пр-т Н. Плевицкой г. Курск | Комплекс работ для технологического присоединения объекта «Группа многоэтажных жилых домов поз. 3, поз.4, поз.5 по адресу: г. Курск, ул. Энгельса, 115» | Реконструкция ТМ №2 ТЭЦ СЗР от ТК-10 до ТК-62/17 ул. 50 Лет Октября - ул. Орловская г. Курска | Реконструкция тепловой магистрали №2 от насосной №1,4 до ТК-38: на участке от ТК-10 до выхода на надземное исполнение ул. Энгельса – пр-т Кулакова г. Курска |
| 8 | **2024 (план)** | тыс. руб. | 969 874,10 | 3 916,70 | 476,00 | 66260,60 | 63 882,90 | 120 489,00 |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. | 70 653,30 | 3 916,70 | 476,00 | 66260,60 |  |  |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. | 350 355,70 |  |  |  |  |  |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. | 364 493,20 |  |  |  |  |  |
| 8.4. | займы | тыс. руб. | 120 489,00 |  |  |  |  | 120 489,00 |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. | 58 388,98 |  |  |  | 58 388,98 |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. | 2 746,96 |  |  |  | 2 746,96 |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. | 2 746,96 |  |  |  | 2 746,96 |  |
| **9** | **Использование инвестиционных средств за отчетный период (2024 г)** | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 940 376,68 | 270,00 | 476,00 | 54445,35 | 63 882,86 | 120 489,03 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. | 55 191,35 | 270,00 | 476,00 | 54445,35 |  |  |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. | 349 339,66 |  |  |  |  |  |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. | 351 473,78 |  |  |  |  |  |
| 9.5. | займы | тыс. руб. | 120 489,03 |  |  |  |  | 120 489,03 |
| 9.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. | 58 388,98 |  |  |  | 58 388,98 |  |
| 9.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. | 2 746,94 |  |  |  | 2 746,94 |  |
| 9.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. | 2 746,94 |  |  |  | 2 746,94 |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | - | нет | нет | нет | нет | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  | | | | |
| Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Реконструкция Луча №2 ТЭЦ-4 - от ТК-30 до ТК-70 ул. Павлова г. Курска | Реконструкция ТМ Луч №2 от ТЭЦ-4 от ТК-70 по Радищева до ТК-1 по ул. Димитрова в г. Курске | Модернизация ТМ№1 ТЭЦ-1 от ТК-27-1 до УТ-1 по ул. Ольшанского г. Курска | Реконструкция тепловой магистрали №1 ТЭЦ-1-Город от насосной №1,4 до ТК-41: участок тепловой сети (учетные участки №№ 9-12) от ТК-27 до ТК-41, протяженностью 2870 п.м., ограниченного тепловыми камерами от ТК-38 до ТК-39 | Реконструкция участка тепловой сети №4 от ТК-50 до ТК50/5 Луча №2 от ТЭЦ-4 до ТК-90 протяженностью 378 п.м., ограниченного тепловыми камерами от ТК-50 до ТК-50/4 |
| 8 | **2024 (план)** | тыс. руб. | 50 469,56 | 6 560,60 | 6 093,00 | 5 569,00 | 33 202,58 |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. | 50 469,56 |  |  |  | 33 202,58 |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. |  | 6 560,60 | 6 093,00 | 5 569,00 |  |
| 8.4. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| **9** | **Использование инвестиционных средств за отчетный период (2024 г)** | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 50 510,09 | 5 511,22 | 5 043,57 | 4 717,19 | 33 202,58 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. | 50 510,09 |  |  |  | 33 202,58 |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. |  | 5 511,22 | 5 043,57 | 4 717,19 |  |
| 9.5. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.6. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.7. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.8. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  | | | | |
| Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Реконструкция тепловой магистрали №2 от КСЗР до ТК-38: Часть уч-ка тепловой сети №13 от ТК-59/1 до ТК существующей, участок тепловой сети №15 от ТК-59/6 до ТК-59/7, участок тепловой сети №16 от 59/7 до ТП СЗР-2,протяженностью 1283,9 п.м., на участке ограниченном камерами от ТК59/4 до ТК59/6 | Реконструкция тепловой магистрали №2 от насосной №1,4 до ТК-38: учетный участок №4 тепловой сети от ТК-21 до ТК-24 протяженностью 746 п.м.; тепловой магистрали №2 от насосной №1,4 до ТК-38: учетные участки №5,6 тепловой сети от ТК-24 до опуска перед насосной №7 протяженностью 1637 п.м, ограниченном тепловыми камерами от ТК-24 до ТК-25 | Реконструкция участка наружной сети промфекальной канализации ТЭЦ СЗР г. Курска | Техническое перевооружение паровой турбины ПТ 65/75-90/13 ст. №4 Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитального ремонта | Модернизация компрессора типа XEP-XB39D-55 ДКС серийный № б/н ТЭЦ СЗР |
| 8 | **2024 (план)** | тыс. руб. | 33 792,90 | 213 879,64 | 1 543,00 | 7 336,90 | 7 559,00 |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. | 33 792,90 | 93 966,36 | 182,80 | 7 336,90 |  |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. |  | 119 913,28 | 1 360,20 |  | 7 559,00 |
| 8.4. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| **9** | **Использование инвестиционных средств за отчетный период (2024 г)** | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 41 022,13 | 194 043,71 | 1 542,85 | 7 336,90 | 7 559,00 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. | 41 022,13 | 81 476,65 | 182,80 | 7 336,90 |  |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. |  | 112 567,06 | 1 360,05 |  | 7 559,00 |
| 9.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  | | | | |
| Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Модернизация участка химводоочистки с установкой Na-кат. фильтра 1 ступени ФИПа 1-0,1-0,6 ТЭЦ-4 г.Курск | Замена газоходов парового котла ТП-15 ст. №7 Курской ТЭЦ-1 в период проведения текущего ремонта | Приобретение техники для ремонта и обслуживания КТС г. Курска | Поставка спецтехники и оборудования для ремонта и обслуживания тепловых сетей г. Курска | Модернизация четырехэтажного нежилого здания Литер «В27» (кадастровый номер 46:29:103153:200, инв. номер 10.0210049) Курской ТЭЦ-1 |
| 8 | **2024 (план)** | тыс. руб. | 1 301,00 | 6 796,60 | 4 575,00 | 19 758,30 | 940,40 |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. | 1 301,00 | 6 796,60 |  |  |  |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. |  |  | 4 575,00 | 19 758,30 | 940,40 |
| 8.4. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| **9** | **Использование инвестиционных средств за отчетный период (2024 г)** | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 1 300,97 | 6 796,60 | 4 575,00 | 32 023,27 | 920,00 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. | 1 300,97 | 6 796,60 |  |  |  |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. |  |  | 4 575,00 | 32 023,27 | 920,00 |
| 9.5. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.6. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.7. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.8. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  | | | | |
| Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Актуализация схемы теплоснабжения г. Курска | Реконструкция тепловых пунктов Сеймского округа ТП-14 кв., ТП-572 кв., ТП-826 кв., ТП Аккумулятор, ТП Дейнеки, 17 с заменой водоподогревателей на пластинчатые теплообменники | Приобретение автомобилей Газель ГАЗ -231073-710 для ремонта и обслуживания тепловых сетей г. Курска | Поставка блока приема-передачи команд релейной защиты и автоматики типа ММХ ТЭЦ СЗР г. Курска | Установка антишунтирующих перегородок поверхностей нагрева котла-утилизатора ст. № 2 Пр-75-4,0-440Д инв. № гр00000495 ТЭЦ СЗР г. Курска |
| 8 | **2024 (план)** | тыс. руб. | 1 856,90 | 17 640,00 | 4 191,70 | 796,00 | 4 368,80 |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. |  | 17 640,00 |  |  |  |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. | 1 856,90 |  | 4 191,70 | 796,00 | 4 368,80 |
| 8.4. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| **9** | **Использование инвестиционных средств за отчетный период (2024 г)** | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 1 856,92 | 20 298,66 | 3 583,33 | 796,00 | 4 274,00 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. |  | 20 298,66 |  |  |  |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. | 1 856,92 |  | 3 583,33 | 796,00 | 4 274,00 |
| 9.5. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.6. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.7. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.8. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  | | | | |
| Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов ПП "ТЭЦ-4", ПП "ТЭЦ СЗР", ПП "Курская ТЭЦ-1" г. Курска | Мероприятия по обустройству зданий и сооружений ПП "Курской ТЭЦ-1, ПП "ТЭЦ СЗР" из противодроновой сетки от БПЛА в г. Курске | Покупка оборудования для защиты ПП "Курской ТЭЦ-1", ПП "ТЭЦ СЗР" в г. Курске | Покупка всенаправленных детекторов "Булат" | Возведение защитных сооружений для укрытия персонала и огневых точек для защиты от БПЛА |
| 8 | **2024 (план)** | тыс. руб. | 33 052,40 | 14 180,90 | 19 200,00 | 805,00 | 3 968,40 |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. | 33 052,40 | 14 180,90 | 19 200,00 | 805,00 | 3 968,40 |
| 8.4. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| **9** | **Использование инвестиционных средств за отчетный период (2024 г)** | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 33 052,44 | 14 180,90 | 19 200,00 | 805,00 | 3 923,13 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. | 33 052,44 | 14 180,90 | 19 200,00 | 805,00 | 3 923,13 |
| 9.5. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.6. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.7. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.8. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  | | | | |
| Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Устройство защитных антидроновых ограждений для защиты оборудования ТЭЦ | Поставка ружей противодроновых | Модернизация системы подавления БПЛА «Регул 360» | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Пучковка-ул. 50 Лет Октября г.Курска | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Мирный проезд г.Курска |
| 8 | **2024 (план)** | тыс. руб. | 11 458,20 | 583,30 | 5 400,00 |  |  |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. | 11 458,20 | 583,30 | 5 400,00 |  |  |
| 8.4. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| **9** | **Использование инвестиционных средств за отчетный период (2024 г)** | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 11 458,10 | 524,97 | 5 400,00 | 1 376,38 | 1 713,04 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. | 11 458,10 | 524,97 | 5 400,00 | 1 376,38 | 1 713,04 |
| 9.5. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.6. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.7. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.8. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  | | | | |
| Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Кавказская – ул. Школьная | Реконструкция узлов учета Сеймского округа внутриквартальных тепловых сетей "Комплекс теплоснабжения" г. Курска | Реконструкция ЦТП Центрального округа г. Курска | Реконструкция тепловых сетей Железнодорожного округа. Тепловая сеть ГПТУ №15, д. 167/2, 67/3, 71, 73, 71а, 71б, 71в, 71г по ул. Союзная; №52, 62а, 52б, 52в по ул. Республиканская к спортзалу ГПТУ №15 г. Курска | Реконструкция ГВС ТК3 - ТК60 ул Студенческая г Курска |
| 8 | **2024 (план)** | тыс. руб. |  | 552,50 | 120 828,68 | 10 982,30 | 6 526,79 |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. |  |  | 29 078,36 | 10 982,30 | 6 526,79 |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. |  | 552,50 | 91 750,32 |  |  |
| 8.4. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| **9** | **Использование инвестиционных средств за отчетный период (2024 г)** | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 1 651,16 |  | 104 131,56 | 10 992,83 | 6 490,76 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. | 1 651,16 |  | 29 078,36 | 10 992,83 | 6 490,76 |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. |  |  | 75 053,20 |  |  |
| 9.5. | займы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.6. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.7. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.8. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | нет | да | да | да | да |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения |  | | |
| Мероприятие | Мероприятие | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4.41 | 4.42 | 4.43 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Реконструкция сетей ГВС от ТК52-ТК87; ТК-9/3-ТК131 -"Три океана" по ул. Союзная г. Курска" | Реконструкция сетей отопления и ГВС от ТК86/1 -до ТК86/11 по ул. Школьная г. Курска | Реконструкция сетей ГВС от ж. д. ул. 50 лет Октября, 145 до ТК50/13 ул. Фатежская, 80; от ТК12-ТК13 по пр. Энтузиастов; от ТК60-ТК23 по ул. 50 лет Октября г. Курска |
| 8 | **2024 (план)** | тыс. руб. | 20 935,76 | 23 108,45 | 15 035,35 |
| 8.1. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |
| 8.2. | амортизация | тыс. руб. | 20 935,76 | 23 108,45 | 15 035,35 |
| 8.3. | кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |
| 8.4. | займы | тыс. руб. |  |  |  |
| 8.5. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |
| 8.6. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |
| 8.7. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |
| **9** | **Использование инвестиционных средств за отчетный период (2024 г)** | x | x | x | x |
| 9.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 21 774,82 | 23 525,84 | 13 698,55 |
| 9.2. | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. |  |  |  |
| 9.3. | амортизация | тыс. руб. | 21 774,82 | 23 525,84 | 13 698,55 |
| 9.4. | кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |
| 9.5. | займы | тыс. руб. |  |  |  |
| 9.6. | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |
| 9.7. | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |
| 9.8. | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |
| 10 | Наличие в инвестиционной программе мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения | Да/нет | да | да | да |